表2  沿海滩涂围垦实施时序方案

| 编号 | 垦区名称 | 总面积 （万亩） | 2010— 2012年 （万亩） | 2013— 2015年 （万亩） | 2016— 2020年 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 绣针河口—柘汪河口 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| A02 | 兴庄河口—临洪口 | 2.5 |  |  | 2.5 |
| A03 | 临洪口—西墅 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| A04 | 徐圩港区 | 7 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| A05 | 小东港口—新滩港口 | 2 | 1 |  | 1 |
| A06 | 双洋港口—运粮河口 | 1.5 |  |  | 1.5 |
| A07 | 运粮河口—射阳河口 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| A08 | 四卯酉河口—王港河口 | 9 | 3.5 |  | 5.5 |
| A09 | 王港河口—川东港口 | 7.5 | 4 |  | 3.5 |
| A10 | 川东港口—东台河口 | 3.5 |  | 3.5 |  |
| A11 | 条子泥 | 40 | 20 | 20 |  |
| A20 | 东沙 | 32 |  |  | 32 |
| A21 | 高泥 | 28 |  |  | 28 |
| A12 | 方塘河口—新北凌河口（东台） | 5 | 2 | 3 |  |
| A12 | 方塘河口—新北凌河口（海安） | 3 | 3 |  |  |
| A13 | 北凌新闸—小洋口 | 6 |  | 6 |  |
| A14 | 小洋口—掘苴口 | 18 | 6 | 4.5 | 7.5 |
| A15 | 掘苴口—东凌港口 | 32 | 6 | 6 | 20 |
| A16 | 腰沙—冷家沙 | 44 |  | 8 | 36 |
| A17 | 遥望港口—蒿枝港口 | 11.5 | 6 | 5.5 |  |
| A18 | 蒿枝港口—塘芦港口 | 5 |  | 5 |  |
| A19 | 协兴港口—圆陀角 | 5 |  | 5 |  |
| 总 计 |  | 270 | 60 | 70 | 140 |