附件1：               沿海滩涂围垦开发利用规划纲要主要工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 匡围工程 |  |  |  |
| (一) | 围堤工程 |  |  |  |
| 1 | 绣针河口—柘汪河口 | 新建 | 匡围面积1.5万亩，新建海堤9.5公里 | 2013—2020年 |
| 2 | 兴庄河口—临洪口 | 新建 | 匡围面积2.5万亩，新建海堤11公里 | 2013—2020年 |
| 3 | 临洪口—西墅 | 新建 | 匡围面积3.5万亩，新建海堤10.6公里 | 2010—2012年 |
| 4 | 徐圩港区 | 新建 | 匡围面积7万亩，新建海堤54公里 | 2010—2020年 |
| 5 | 小东港口—新滩港口 | 新建 | 匡围面积2万亩，新建海堤11.4公里 | 2013—2020年 |
| 6 | 双洋港口—运粮河口 | 新建 | 匡围面积1.5万亩，新建海堤10公里 | 2013—2020年 |
| 7 | 运粮河口—射阳河口 | 新建 | 匡围面积2.5万亩，新建海堤14.5公里 | 2010—2012年 |
| 8 | 四卯酉河口—王港河口 | 新建 | 匡围面积9万亩，新建海堤25.2公里 | 2010—2020年 |
| 9 | 王港河口—川东港口 | 新建 | 匡围面积7.5万亩，新建海堤22.5公里 | 2010—2020年 |
| 10 | 川东港口—东台河口 | 新建 | 匡围面积3.5万亩，新建海堤13.8公里 | 2013—2020年 |
| 11 | 条子泥 | 新建 | 匡围面积40万亩，新建海堤44.3公里 | 2010—2012年 |
| 12 | 方塘河—新北凌河口 | 新建 | 匡围面积8万亩，新建海堤17.6公里 | 2010—2012年 |
| 13 | 新北凌河口—小洋口 | 新建 | 匡围面积6万亩，新建海堤20公里 | 2013—2020年 |
| 14 | 小洋口—掘苴口 | 新建 | 匡围面积18万亩，新建海堤30.6公里 | 2010—2020年 |
| 15 | 掘苴口—东凌港口 | 新建 | 匡围面积32万亩，新建海堤61.7公里 | 2010—2020年 |
| 16 | 腰沙—冷家沙 | 新建 | 匡围面积44万亩，新建海堤86.6公里 | 2013—2020年 |
| 17 | 遥望港口—蒿枝港口 | 新建 | 匡围面积11.5万亩，新建海堤43公里 | 2010—2020年 |